## Slide 1: 2차 발표
2018182029 이재원

## Slide 2: ★러닝게임 ★ 최고기록을 세워보자
게임 컨셉

## Slide 3
내 용 | 최소 범위 | 추가 범위
캐릭터 컨트롤 | 점프와 슬라이드 키 지정 | 
맵 | 스테이지 2개 | 시간이 남는다면 스테이지 추가 제작
쿠키 | 용감한 쿠키 | 시간이 남는다면 추가 능력을 가진 특별한 쿠키 구현
난이도 | 장애물과 함정 등 | 날라 다니는 발판
게임기능 | 시간에 따른 체력 감소 장애물에 충돌 시 체력 감소 젤리 먹으면 점수 증가 생명아이템 먹으면 체력 회복 | 코인 저장기능 쿠키 업그레이드(레벨에 따라 체력 증가, 추가: 레벨에 따라 쿠키 능력 증가)
사운드 | 점프, 슬라이드, 배경음악 등 | 
애니메이션 | 점프, 슬라이드, 달리기, 2단 점프 등 | 추가 특별 쿠키 능력 등
개발 범위

## Slide 4
개발 현황
1 주차 | 수집과 좌표처리 | 리소스 수집 ( 80 % ) 2. 바닥생성, 캐릭터 생성 ( 50 % )
2 주차 | 메인 화면 / 로딩 화면 | 1. 메인 화면 / 로딩 화면 구현 ( 0 % ) 9주차로 이동
3 주차 | 마우스 동작 | 1. 메뉴 클릭 / 캐릭터 선택 에 대한 처리 ( 0 % ) 메인화면 제작후 구현 2. 프레임 워크 제작 ( 100 % )
4 주차 | 캐릭터 동작 등 | 1. 점프 / 슬라이드 / 달리기 등 동작 구현 ( 100 % ) 2. 체력 바, 젤리 점수 ( 0 % ) 3. 캐릭터 충돌 애니메이션 ( 0 % ) 충돌체크 수업 이후 구현예정 4. 캐릭터의 상태변화를 구현 ( 100 % )

## Slide 5
개발 현황
5 주차 | 추가 구현 / 중간 점검 | 1. 체력 점수 2. 1 ~ 4주차 부족한 점 보완
6 주차 | 맵 제작 | 1. 장애물을 이용해 맵 제작 ( 최소 2스테이지 )
7 주차 | 맵 최종 | 1. 플레이 해보면서 맵 수정
8 주차 | 사운드, 맵최종 | 1. 배경 음악 / 캐릭터 사운드 등 2. 맵 수정
9 주차 | 시작과 종료 처리 | 실제적인 게임 시작과 종료 처리 / 캐릭터 죽은 뒤 결과 화면 메인 화면과 로딩화면
10 주차 | 마무리 | 1. 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 6
깃허브 통계